Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

P32.Desarrollo e implementación del nuevo sistema electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II - (FASE I)

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) |  |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes | IR4.2 Satisfacción de contribuyentes |
|  | IR4.3 Satisfacción de usuarios externos |
|  | IR4.4 Satisfacción de usuarios internos |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD4.2 Reasignar y mejorar la administración de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos de acuerdo a la planificación institucional. | ID4.2-4 Nivel de satisfacción de usuarios internos en la atención de los servicios y recursos | ID4.2-4 |

  - Proceso(s) asociados:

'Gestión financiera -Gestión de TIC -Gestión Mantenimiento y Servicios -Gestión de Adquisiciones de Obras y Servicios

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

Una de las problemáticas actuales por la que atraviesa el sistema de compras en El Salvador, se puede resumir así: “El portal de compras públicas no dispone de módulos transaccionales, lo que impide a las instituciones compradoras y oferentes, realizar las operaciones del ciclo de compras en forma electrónica”. Esta situación se diagnostica por algunos hallazgos como por ejemplo: a) La mayoría de instituciones realizan sus procesos de gestión en forma manual, pues carecen de una solución informática, b) La mayoría de instituciones no registran en COMPRASAL sus procesos ejecutados a través de la modalidad de Libre Gestión, c) Las vinculaciones con el área financiera/presupuestal y de bienes, se lleva a cabo a través de los mecanismos administrativos que cada institución tiene definido, d) No existe una estandarización de procesos para la gestión de adquisiciones y contrataciones y e) Existe poco desarrollo de procesos y aplicación informática para atender la demanda de los proveedores y ofertantes, es decir la parte pública del portal de COMPRASAL, es insipiente, pues se limita a la publicación de avisos y resultados.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

El objetivo del presente proyecto es desarrollar e implementar la fase I de un nuevo sistema electrónico de compras públicas para El Salvador, conocido como COMPRASAL II.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

Nuevo COMPRASAL II – Fase I implementado en al menos 50% de UACI's bajo la cobertura de la LACAP.

  - Duración del proyecto

| Duración: Dos años y Seis meses |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Enero | 2013 | Diciembre | 2015 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| COMPRASAL II – Fase I implementado en al menos 50% de UACI's bajo la cobertura de la LACAP. | Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo COMPRASAL II – Fase I, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS). |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Módulo de Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) | Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo Módulo de la PAAC, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS) y registren sus Planes de Compra. |
| Módulo de Libre Gestión | Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo módulo de Libre Gestión, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS) y registren los pasos siguientes: Solicitud de Contratación Adecuación de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. Selección de Oferentes y Publicación en COMPRASAL. Evaluación de Cotizaciones Publicación de Resultado en COMPRASAL. Elaboración de Orden de Compra o Contrato. |

  - Beneficiarios

.

Beneficiarios

Oferentes y Contratistas Nacionales e Internacionales

386 Instituciones Compradoras del Estado (UACIs)

Ciudadanos

  - Monto del proyecto

Monto

El monto total estimado del proyecto es de $500,000 que será financiado con recursos propios y con la Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macroactividades | Coordinador responsable del Proyecto | Fecha Estimada | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Frecuencia de Seguimiento | Meta Programada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicio | Final |  |  |  |  |
|  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |  |  |  |  |
| Módulo de la PAAC | Diseñar los Nuevos Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones | UNAC | Enero | 2013 | Enero | 2014 | Documento | Manual de Procedimientos | Semestral | Semestre 1: 50% Semestre 2: 50% |
|  | Elaborar Casos de Uso. |  | Junio | 2013 | Sept. | 2013 | Documento | Casos de Uso | Trimestral | Trimestre 1: 100% |
|  | Diseñar los Almacenamientos de Información. |  | Agosto | 2013 | Oct. | 2013 | Documento | Modelo de BD | Trimestral | Trimestre 1: 100% |
|  | Generar y Desarrollar el Código |  | Nov. | 2013 | Mayo | 2014 | Aplicación Informática | Reporte de Instalación | Trimestral | Trimestre 1: 40% Trimestre 2: 60% |
|  | Test y Validar el Código. |  | Marzo | 2013 | Junio | 2014 | Documento | Bitácora de Pruebas | Cuatrimestral | Cuatrimestre: 100% |
|  | Instalar aplicación informática |  | Julio | 2014 | Julio | 2014 | Aplicación Informática | Reporte de Instalación | Mensual | Mes: 100% |
| Módulo de Libre Gestión | Diseñar los Nuevos Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones. | UNAC | Enero | 2013 | Enero | 2014 | Documento | Manual de Procedimientos | Semestral | Semestre 1: 50% Semestre 2: 50% |
|  | Elaborar Casos de Uso. |  | Marzo | 2014 | Julio | 2014 | Documento | Casos de Uso | Trimestral | Trimestre 1: 30% Trimestre 2: 70% |
|  | Diseñar los Almacenamientos de Información. |  | Julio | 2014 | Sept. | 2014 | Documento | Modelo de BD | Trimestral | Trimestre 1: 100% |
|  | Generar y Desarrollar el Código. |  | Agosto | 2014 | Oct. | 2015 | Aplicación Informática | Reporte de Instalación | Trimestral | Semestre 1: 30% Semestre 2: 40% Trimestre 3: 30% |
|  | Test y Validar el Código. |  | Junio | 2015 | Nov. | 2015 | Documento | Bitácora de Pruebas | Trimestral | Trimestre 1: 60% Trimestre 2: 40% |
|  | Instalar aplicación informática |  | Dic. | 2015 | Dic. | 2015 | Aplicación Informática | Reporte de Instalación | Mensual | Mes: 100% |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las actividades y metas del proyecto. | (3) | Alto | Se propone el establecimiento de un plan y seguimiento mensual del Proyecto. |
| Sobrecarga de trabajo del equipo ejecutor. | (4) | Alto | Se recomienda realizar una planificación cuidadosa de todas las actividades que serán realizadas por el equipo contraparte y dar un seguimiento oportuno de las mismas. |

# Observaciones

Observaciones

Proyectos estratégicos relacionados: Nuevo Portal de Compras Públicas - COMPRASAL Sistema de Gestión Administrativa y Financiera del Estado (SAFI II)

Información especial: Información de Sistemas Administrativos – Inventarios y Activos Fijos Información Presupuestaria

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Edelmira de Molina | UNAC |  | 23/junio/2015 |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |